Приложение № 1

к постановлению Администрации Пограничного муниципального округа

«О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального

округа на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации

Пограничного муниципального района от 14.11.2019 № 658»

от  08.06.2022  № 749

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного

муниципального округа на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением

администрации Пограничного муниципального района от 14.11.2019 № 658

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа

на 2020 - 2023 годы»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источник финансиро-вания | Всего (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1.1 | Проведение проверки сметной стоимости по объектам | 2020-2023 | ИТОГО | 562,8893 | 162,8893 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 562,8893 | 162,8893 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт котельных | 2020-2023 | ИТОГО | 17 427,22225 | 2 150,57225 | 0,00 | 0,00 | 15 276,65 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 1 150,41995 | 692,12045 | 0,00 | 0,00 | 458,2995 |  |
|  |  |  | КБ | 16 276,8023 | 1 458,4518 | 0,00 | 0,00 | 14 818,3505 |  |
| 1.2.1 | Котельная № 3/2 п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена сетевого насоса) | 2023 | ИТОГО | 706,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,78 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 21,2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,2034 |  |
|  |  |  | КБ | 685,5766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,5766 |  |
| 1.2.2 | Котельная № 3/1 п. Пограничный, ул. Ленина, 64 «а» (замена дымовой трубы, 2-х котлов и сетевого насоса) | 2023 | ИТОГО | 12 321,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 321,11 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 369,6333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,6333 |  |
|  |  |  | КБ | 11 951,4767 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 951,4767 |  |
| 1.2.3 | Котельная № 3/3 п. Пограничный, ул. Дубовика, 22 «б» (замена котла) | 2023 | ИТОГО | 1 023,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023,66 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 30,7098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,7098 |  |
|  |  |  | КБ | 992,9502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,9502 |  |
| 1.2.4 | Котельная № 3/9 п. Пограничный, ул. Лазо, 101/1 | 2020 | ИТОГО | 1 321,02225 | 1 321,02225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 667,23395 | 667,23395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | КБ | 653,7883 | 653,7883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.4.1 | Замена котла | 2020 | ИТОГО | 823,02 | 823,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 169,2317 | 169,2317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | КБ | 653,7883 | 653,7883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.4.2 | Закупка материалов для капитального ремонта здания котельной | 2020 | ИТОГО | 498,00225 | 498,00225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 498,00225 | 498,00225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.5 | Котельная № 3/22 с. Нестеровка, ул. Советская, 7 (замена котла) | 2020 | ИТОГО | 829,55 | 829,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 24,8865 | 24,8865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | КБ | 804,6635 | 804,6635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.6 | Котельная №3/23 с. Сергеевка, ул. Школьная, 18 «б» (замена котла) | 2023 | ИТОГО | 1 225,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225,10 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 36,753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,753 |  |
|  |  |  | КБ | 1 188,347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,347 |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт теплосетей котельных | 2020-2022 | ИТОГО | 9 263,02 | 688,36 | 0,00 | 0,00 | 8 574,66 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 277,8906 | 20,6508 | 0,00 | 0,00 | 257,2398 |  |
|  |  |  | КБ | 8 985,1294 | 667,7092 | 0,00 | 0,00 | 8 317,4202 |  |
| 1.3.1 | Котельная № 3/2 п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена 3 участков теплосети) | 2023 | ИТОГО | 8 574,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 574,66 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 257,2398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,2398 |  |
|  |  |  | КБ | 8 317,4202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 317,4202 |  |
| 1.3.2 | Котельная № 3/22 с. Нестеровка, ул. Советская, 7 (замена теплосети 117 м) | 2020 | ИТОГО | 688,36 | 688,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 20,6508 | 20,6508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | КБ | 667,7092 | 667,7092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Закупка материалов для ремонта зданий, котельного оборудования и тепловых сетей | 2020-2022 | ИТОГО | 8 712,682 | 0,00 | 2 147,932 | 5 064,75 | 1 500,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 8 712,682 | 0,00 | 2 147,932 | 5 064,75 | 1 500,00 |  |
|  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Промывка, опрессовка и наладка систем отопления МКД и зданий, находящихся в собственности у Администрации округа | 2020-2022 | ИТОГО | 738,0174 | 158,00 | 210,0174 | 170,00 | 200,00 | Мку «ХОЗУ администрации Пограничного муниципального округа» |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 738,0174 | 158,00 | 210,0174 | 170,00 | 200,00 |  |
|  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Замена окон, дверей в зданиях, жилых помещениях, находящихся в собственности у Администрации округа | 2020-2022 | ИТОГО | 342,6851 | 0,00 | 342,6851 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 342,6851 | 0,00 | 342,6851 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | ИТОГО | 37 046,51605 | 3 159,82155 | 2 700,6345 | 5 434,75 | 25 751,31 |  |
|  |  |  | Бюджет ПМР | 11 784,58435 | 1 033,66055 | 2 700,6345 | 5 434,75 | 2 615,5393 |  |
|  |  |  | КБ | 25 261,9317 | 2 126,161 | 0,00 | 0,00 | 23 135,7707 |  |